Короткий підсумок

- GeoVizor переходить від тривалого опрацювання концепції до продажу вже готових продуктів. Поставлена ціль — отримати перші продажі у вересні 2026 року.

- Денис Ткачук бере на себе продажі та фактичну координацію бізнесу GeoVizor; на початковому етапі команда допомагатиме йому з передачею процесів та інформації.

- Встановлена жорсткіша управлінська дисципліна: кожен відповідальний має підтвердити реалістичні дедлайни; усі дати проєкту потрібно переглянути до 27.08.2026.

- По КСО ключові невирішені питання — фінальна конфігурація, поворотний механізм для гібридної каси, камера, спосіб кріплення, логістика та кінцева собівартість.

- Моніторинг черг потрібно перетворити з технічного рішення на повноцінний продукт: додати дашборд результативності, продемонструвати його операційному блоку та використовувати як доказ цінності у продажах.

- AI-модуль для контролю товарів на КСО переходить до інтеграції з касовою програмою та подальшого навчання на реальних даних магазину; паралельно потрібно знайти NVIDIA Jetson або альтернативне edge-рішення.

- Окрему зустріч щодо AI-рішень погоджено на 27.08.2026 о 12:00.

Основні теми обговорення

- Продуктова стратегія. Поточний 50-сторінковий документ визнано надто великим і надмірно сфокусованим на оцінці локацій. Обраний напрям — окремо опрацьовувати стратегії конкретних продуктів.

- Менеджмент GeoVizor. Обговорювалася необхідність одного власника процесу, персональної відповідальності за строки та принципу «пообіцяв — виконав».

- Готовий продуктовий портфель. Як уже доступні до продажу називалися контроль/аудит черг, контроль стандартів магазину, КСО, партнерська касова/ERP-програма, лояльність, концепція і дизайн магазину, торгове обладнання та відкриття магазину під ключ.

- Закупівля КСО з Китаю. Обговорено собівартість, дорогу авіадоставку, мінімальну партію 50 шт., полегшену конфігурацію, настінні та настільні кріплення, вентиляцію і можливість гібридної каси.

- Сервіс КСО. Постачальник погоджується безкоштовно замінювати дефектні модулі, але доставку оплачує GeoVizor. Через це потрібен локальний резерв обладнання.

- Моніторинг черг. Нова версія вже працює з новими відеокартами в тестовому середовищі. Наступний крок — вимірювати фактичну реакцію магазинів і створити зрозумілий дашборд.

- GTM, партнерства і ціна. Денис має розпочати роботу з потенційними партнерами, франшизою та ритейл-мережами. Необхідно сформувати дилерську/партнерську маржу.

- AI для КСО. Планується інтеграція касових транзакцій із комп'ютерним зором, після чого модель навчатиметься на реальних операціях магазину.

Прийняті рішення

- Денис Ткачук відповідатиме за розвиток і продажі GeoVizor; на початковому етапі команда допомагатиме йому.

- До 27.08.2026 відповідальні мають переглянути внесені у проєкт строки та поставити реалістичні дати.

- Стратегію потрібно деталізувати по окремих продуктах, а не концентруватися переважно на сервісі оцінки локацій.

- Основний комерційний фокус — почати продавати вже готові продукти та отримати перші продажі у вересні 2026 року.

- Для моніторингу черг спочатку робиться простий дашборд фактичних результатів і реакцій; predictive/online-прогнозування черг залишено на наступний етап.

- Проблему з драйвером принтера тестової КСО усунено.

- Необхідні доопрацювання вентиляції корпусу постачальник готовий виконати без додаткової оплати.

- Окреме обговорення AI-рішень призначено на 27.08.2026 о 12:00.

Задачі

| № | Задача | Відповідальний | Термін | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доопрацювати поточну стратегію GeoVizor | Денис Ткачук | 27.08.2026 | Зменшити непропорційний фокус на оцінці локацій |
| 2 | Підготувати стратегії по кожному продукту GeoVizor | Денис Ткачук | На наступні збори | Додати аналіз великих і менших конкурентів |
| 3 | Переглянути та підтвердити реальні дедлайни проєкту | Інформація не зазначена | 27.08.2026 | Стосується всіх відповідальних |
| 4 | Завершити ТЗ і структуру сайту GeoVizor | Олександр Дідицький | 25.08.2026 | Дедлайн на момент зборів уже був прострочений |
| 5 | Узгодити комерційні умови партнерських програмних продуктів | Інформація не зазначена | Інформація не зазначена | ERP/касова програма, лояльність, знижки/ретробонуси |
| 6 | Запустити продаж готових продуктів GeoVizor | Денис Ткачук | Вересень 2026 | Ціль — перші продажі |
| 7 | Знайти дешевший варіант авіадоставки КСО | Інформація не зазначена | Інформація не зазначена | Перевірити орієнтир до $10/кг та економіку полегшеної каси |
| 8 | Фіналізувати конфігурацію КСО перед замовленням | Інформація не зазначена | Після отримання креслень | Кріплення, камера, вентиляція, гібридний режим |
| 9 | Залучити SMM-фахівця для GeoVizor | Інформація не зазначена | Інформація не зазначена | Відео та контент для соцмереж |
| 10 | Сформувати сервісну модель і резерв запчастин для КСО | Інформація не зазначена | Інформація не зазначена | Передбачити запас змінних блоків на складі |
| 11 | Домовитися про безкоштовну резервну КСО при першому замовленні | Інформація не зазначена | При замовленні першої партії | Спробувати отримати бонусну касу вже на партії 50 шт. |
| 12 | Почати переговори з партнерами щодо моніторингу черг | Денис Ткачук | Інформація не зазначена | Франшиза та інші ритейл-структури |
| 13 | Перевірити реакцію магазинів на сповіщення про черги | Інформація не зазначена | Інформація не зазначена | Визначити фактичне використання продукту |
| 14 | Зробити дашборд ефективності моніторингу черг | Інформація не зазначена | Без очікування наступних зборів | Використати дані, які вже є в кубах |
| 15 | Презентувати моніторинг черг операційному блоку | Петро Кульпач + Денис Ткачук | Інформація не зазначена | Разом із дашбордом і звітами |
| 16 | Сформувати партнерські канали продажу GeoVizor | Денис Ткачук | Інформація не зазначена | Script Solution, франшиза, ритейл-структури |
| 17 | Визначити цінову політику і партнерську маржу | Інформація не зазначена | Після уточнення собівартості | Як benchmark обговорювалася маржа близько 25% |
| 18 | Інтегрувати AI-модуль з касою і підготувати навчання в магазині | Андрій, прізвище не підтверджено | Орієнтовно 2–3 тижні технічної роботи | Інтеграція транзакцій і розпізнавання товарів |
| 19 | Знайти NVIDIA Jetson у Китаї та перевірити альтернативи | Андрій, прізвище не підтверджено | Інформація не зазначена | Для edge-обчислень AI-моделі |
| 20 | Опрацювати дешевшу альтернативу камері для AI-КСО | Інформація не зазначена | Інформація не зазначена | Врахувати кріплення, освітлення та приклад зі SPAR |
| 21 | Надіслати Zoom на обговорення AI-рішень | Інформація не зазначена | 27.08.2026 | Зустріч погоджена на 12:00 |

Відкриті питання

- Якою буде фінальна конфігурація КСО: камера чи без камери, настільне чи настінне кріплення, поворотний механізм для гібридного режиму.

- Яку частину майбутньої партії доцільно доставляти літаком, а яку — морем; остаточного рішення про схему поставки не прийнято.

- Якою буде кінцева собівартість КСО та роздрібна ціна після уточнення комплектації й логістики.

- Яку партнерську/дилерську маржу закласти.

- Чи виправдовує штатний модуль камери приблизно за $90 свою ціну порівняно з локальною альтернативою.

- Яке саме edge-обладнання використовувати для AI: NVIDIA Jetson чи інше рішення.

- Наскільки директори магазинів реально реагують на повідомлення системи моніторингу черг.

- Який мінімальний запас комплектуючих та блоків необхідно тримати в Україні для сервісу.

- По частині задач у стенограмі є саме доручення, але не названо конкретного відповідального.

Ризики, неясності або спірні моменти

- Довгий цикл поставки КСО: називалася оцінка приблизно 93–105 днів від замовлення, що напряму обмежує швидкість масштабування.

- Мінімальна партія — 50 КСО, тому помилка у конфігурації або позиціонуванні може бути дорогою.

- Дисципліна виконання: уже є прострочені задачі; частина строків була внесена без погодження з виконавцями.

- Відсутність доказової аналітики моніторингу черг ускладнює продаж продукту: поки немає зрозумілого before/after та метрики реакції магазинів.

- AI-рішення ще на технічній стадії: остаточно не визначені hardware, вартість і точність моделі в реальному магазині.

- Транскрипція об'єднує учасників під Speaker 1 / Speaker 2, тому в кількох випадках неможливо безпечно встановити виконавця. Я не переносив такі припущення у CSV як факт.

CSV для Worksection

Підготував 21 задачу у точному форматі Worksection: UTF-8 BOM, ; як роздільник, стандартні поля та мітки Щотижневі, Геовізор.

Завантажити GeoVizor_2026-08-26_tasks_worksection.csv